INFORME TÉCNICO: REDISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INTERFAZ DE USUARIO

PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN MULTIUSOS DE PARQUEADEROS (SGMP)

Fecha: Viernes, 27 de febrero de 2026

Proyecto: Sistema de Gestión Multiusos de Parqueaderos (SGMP)

Herramientas: Microsoft Visual Studio, GitHub Copilot, Claude Opus 4.6

Lenguaje: C# (.NET 10.0 Windows - Arquitectura x86)

Estado: Prototipo Funcional V2.0 (Respaldo)

- Introducción

El presente informe detalla las actividades realizadas en el desarrollo y modernización de la interfaz de escritorio para el control de la garita del parqueadero de la PUCESA. El enfoque principal ha sido la creación de una experiencia de usuario (UX) fluida que permita la transición entre la operación automática y la manual, garantizando la integridad de la información mediante procesos de auditoría integrados.

Para resolver los posibles retrasos de red y asegurar la operatividad ante cortes de conectividad, se ha optado por un enfoque de Edge Computing, donde la aplicación local gestiona el hardware en tiempo real mientras se comunica de forma diferida con los servicios web.

- Objetivos del Desarrollo

- Visualización Estética: Implementar una identidad visual moderna alineada con los colores institucionales de la universidad.

- Simulación de Flujo: Crear un entorno funcional que permita demostrar el comportamiento del sistema final (producción) sin depender de una base de datos externa en esta fase, utilizando datos simulados de alta fidelidad.

- Control de Auditoría: Asegurar que toda acción humana sobre las plumas del garaje sea debidamente justificada y registrada, vinculando al usuario responsable con la acción realizada.

- Metodología y Tecnologías Aplicadas

Para el desarrollo, se ha utilizado Visual Studio como entorno integrado, potenciado por la asistencia de inteligencia artificial mediante GitHub Copilot y el modelo Claude Opus 4.6. Esta combinación permitió generar código optimizado para la gestión de interfaces en C# preservando la compatibilidad de 32 bits (x86) requerida por el SDK de ZKTeco.

Se adoptó una arquitectura de Mocking, la cual permite que la interfaz interactúe con datos simulados (nombres de usuarios, fotos, placas) gestionados a través de la clase MockDataService.cs. Esto garantiza que la lógica de la aplicación no sufra cambios críticos al pasar a producción, ya que solo se requerirá sustituir el servicio de simulación por consultas reales a la base de datos (SQL Server/SQLite).

- Especificaciones de Diseño y Usabilidad

A. Identidad Visual (Regla 60-30-10)

- Dominante (60%): Fondos blancos y grises muy claros (#F5F5F5) para reducir la fatiga visual del operador de garita.

- Secundario (30%): Azul institucional PUCESA (#0D2137, #1B4F72) para paneles de navegación, cabeceras y botones de acción principal.

- Acento (10%): Colores semánticos para retroalimentación inmediata: Verde esmeralda (Éxito/Abierto), Rojo suave (Error/Cerrado), Dorado (Advertencia/Pendiente).

- Tabla Resumen de Paleta de Colores: Esta paleta no solo cumple con la regla 60-30-10 (Fondo Gris / Azul Institucional / Acentos de color), sino que introduce colores específicos para la segmentación de usuarios (Docentes, Administrativos, etc.), lo cual agiliza la toma de decisiones visual del operador de la garita.

| Color | Código RGB | Hexadecimal | Uso y Aplicación en la Interfaz |
| --- | --- | --- | --- |
| Azul Oscuro | (13, 33, 55) | #0D2137 | Header principal del sistema y Status Bar inferior. |
| Azul Institucional | (27, 79, 114) | #1B4F72 | Paneles laterales, headers de DataGridView y badges de rol. |
| Azul Accent | (46, 134, 193) | #2E86C1 | Botones de acción (Conectar, Login, Copiar logs). |
| Verde Esmeralda | (39, 174, 96) | #27AE60 | Indicador "Barrera Arriba", botón Abrir y Exportar datos. |
| Rojo Suave | (192, 57, 43) | #C0392B | Indicador "Barrera Abajo", botón Cerrar y Salir. |
| Dorado Accent | (243, 156, 18) | #F39C12 | Advertencias críticas, botón Simular Tag y badge de Auditor. |
| Texto Oscuro | (44, 62, 80) | #2C3E50 | Color de fuente principal para lectura de datos. |
| Fondo Gris (60%) | (240, 242, 245) | #F0F2F5 | Color de fondo general de los formularios (Dominante). |
| Blanco Card | (255, 255, 255) | #FFFFFF | Fondos de tarjetas (Snapshots) y paneles interiores. |
| Gris Claro | (220, 225, 230) | #DCE1E6 | Indicadores de hardware inactivos o en espera. |
| Gris Borde | (206, 212, 218) | #CED4DA | Bordes decorativos de las tarjetas de Snapshot. |
| Gris Estado | (149, 165, 166) | #95A5A6 | LED de estado desconectado y botón de Limpiar Logs. |
| Gris Texto Suave | (127, 140, 141) | #7F8C8D | Subtextos informativos y placeholders de campos. |
| Gris Indicador | (150, 155, 160) | #969BA0 | Texto de apoyo para indicadores apagados. |
| Azul Texto Header | (170, 200, 220) | #AAC8DC | Subtítulos descriptivos en el encabezado principal. |
| Fondo Terminal | (30, 40, 55) | #1E2837 | Color de fondo del ListBox de logs (estilo consola). |
| Verde Terminal | (46, 204, 113) | #2ECC71 | Color de fuente de los logs para alta legibilidad. |
| Azul Docente | (41, 128, 185) | #2980B9 | Identificador visual para el tipo de usuario: Docente. |
| Naranja Admin | (243, 156, 18) | #F39C12 | Identificador visual para el tipo de usuario: Administrativo. |
| Rojo Visita | (192, 57, 43) | #C0392B | Identificador visual para el tipo de usuario: Visitante. |
| Morado Personal | (142, 68, 173) | #8E44AD | Identificador visual para el tipo de usuario: Servicio. |
| Selección Row | (214, 234, 248) | #D6EAF8 | Resaltado de fila seleccionada en tablas de reporte. |
| Alternating Row | (248, 249, 250) | #F8F9FA | Color de fila alterna para mejorar la lectura en tablas. |
| Grid Line | (230, 233, 236) | #E6E9EC | Color de las líneas de división en la grilla de datos. |
| Botón Hover Login | (30, 60, 90) | #1E3C5A | Estado de interacción (Hover) para el botón Cerrar Sesión. |
| Borde Cerrar Sesión | (80, 110, 140) | #506E8C | Contorno definido para el botón de salida de usuario. |
| Botón Cancelar | (218, 223, 225) | #DADFE1 | Botón de acción secundaria en el MotiveForm. |
| Borde Cancelar | (189, 195, 199) | #BDC3C7 | Borde del botón de cancelación en modales. |

B. Reglas de Usabilidad y Accesibilidad

- Principios de Nielsen: Se aplicó la "Visibilidad del estado del sistema". Mediante indicadores tipo LED y estados de conexión, el operador conoce siempre el estado de la comunicación con el InBIO 206 y la posición física del brazo (Sensores AUX1/AUX2).

- Prevención de Errores: Implementación de diálogos modales de confirmación. Los botones de activación manual están protegidos por una capa de validación que impide acciones accidentales.

- Accesibilidad: Uso de la tipografía Segoe UI (Sans-Serif) con tamaños legibles y alto contraste. Los elementos interactivos poseen áreas de clic optimizadas para uso rápido con mouse o pantallas táctiles.

- Funcionalidades Detalladas de la Interfaz

- Acceso Simplificado (LoginForm): Sistema de inicio de sesión con branding institucional. Incluye campos manuales y botones de acceso rápido para demostraciones de roles (Admin, Operador, Auditor).

- Monitor de Tags en Tiempo Real (Snapshot Card): Al detectar un Tag ID mediante los sensores, la interfaz despliega una tarjeta visual con la información del vehículo (Placa), fotografía del usuario y su facultad, facilitando la validación visual.

- Módulo de Auditoría Manual (MotiveForm): Al accionar la pluma manualmente, el sistema despliega un formulario obligatorio. El operador debe seleccionar el motivo (ej. falla de tag, visita especial) para que la acción sea procesada por el hardware.

- Reporte de Incidencias: Pestaña dedicada con un DataGridView estilizado que registra todos los eventos del día. Incluye funciones para exportar reportes en formato CSV y un simulador de importación de base de datos.

- Control de Estado de Hardware: Panel técnico que interpreta los eventos del SDK (ZKTeco plcommpro.dll) y los traduce a indicadores visuales de "Brazo Arriba" o "Brazo Abajo" en tiempo real.

- Resumen de Implementación Técnica

Se ha garantizado que la lógica de funcionalidad no fuera alterada, solo se modernizó la capa de presentación:

- ZKTecoManager.cs: Permaneció intacto, asegurando que los métodos LevantarBrazo() y BajarBrazo() operen correctamente por IP.

- Estructura de Archivos: Se agregaron MockDataService.cs (datos simulados de 10 vehículos), LoginForm.cs (seguridad inicial) y MotiveForm.cs (auditoría).

- Integridad: Los métodos de monitoreo (polling cada 500ms) se mantienen activos en segundo plano para no congelar la nueva interfaz.

- Resultados y Conclusiones

Se ha logrado una interfaz que no solo cumple con los requisitos técnicos de comunicación con el hardware existente, sino que eleva los estándares de calidad visual para una presentación institucional. La separación de la lógica de datos mediante el servicio de simulación permitirá un escalado sencillo hacia el modelo de base de datos híbrido planteado. El sistema es ahora una herramienta profesional, robusta y lista para ser demostrada ante las autoridades universitarias.

- Recomendaciones

- Sincronización Híbrida: En la fase de producción, implementar un motor de sincronización que descargue la lista de tags autorizados a un archivo SQLite local cada 10 minutos, garantizando autonomía total frente a caídas de internet.

- Capacitación de Personal: Instruir a los operadores en la importancia del registro de motivos en el modo manual para asegurar una trazabilidad total en caso de incidentes de seguridad.

Elaborado por: Alberto Falconi

Cargo: Desarrollador de Software / UI Designer - Proyecto SGMP